АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КРАСНОКАМЕНСК

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2023 пгт. Краснокаменск № 17-п

О подготовке и проведении мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования посёлок Краснокаменск

Для улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения территории посёлка Краснокаменск, на основании п.2 ст.21 Закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Краснокаменск, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести мероприятия по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и эстетического облика муниципального образования посёлок Краснокаменск с 20 апреля по 1 октября 2023 года.
2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению мероприятий по благоустройству и озеленению поселка, согласно приложению 1 (по согласованию).
3. Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению территории посёлка Краснокаменск, согласно приложению 2.
4. Утвердить перечень закрепленных территорий за предприятиями, организациями и учреждениями по подготовке и проведению работ по благоустройству поселка согласно приложению 3 (по согласованию).
5. Рекомендовать жителям улиц Маяковского, Пушкина, Есенина, Строительной, Зеленой, Набережной, Некрасова, Новой посёлка Краснокаменск, жителям посёлка Пионерск, села Нижняя Быстрая навести порядок перед усадьбами и на самих усадьбах.
6. Разместить настоящее постановление на сайте администрации посёлка Краснокаменск в сети Интернет: <http://www.admkrasnokamensk.ru/>
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу после обнародования на информационных досках поселка.

И.п. Главы поселка Тимошенко К.В.

Приложение 1

к постановлению администрации посёлка

от 02.05.2023 года №17-п

СОСТАВ комиссии

по организации и проведению мероприятий

по благоустройству и озеленению поселка Краснокаменск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Горбов Виктор Борисович,  Глава МО посёлок Краснокаменск |
| Заместитель  председателя комиссии | Тимошенко Ксения Викторовна  Зам. главы поселка Краснокаменск |
| Члены комиссии: |  |
| Дорожкина Каринэ Мартиновна | ведущий специалист администрации посёлка по решению вопросов благоустройства, имущественных и земельных вопросов |
| Григорьев  Сергей Владимирович | председатель Краснокаменского Совета депутатов |
|  |  |
| Каланчев Андрей Николаевич | директор ООО «УК Краснокаменские Энергосети» |
| Дутченко  Вера Викторовна | директор ООО «Маргоз» |
| Григорьев  Владимир Викторович | директор ООО «Известком» |
| Григорьева  Татьяна Васильевна | директор МБУК межпоселенческий Курагинский РКД филиал Краснокаменский Дворец культуры |
| Фунтикова  Нина Фёдоровна | председатель Краснокаменского поселкового отделения Совета ветеранов |
| Шлюндт  Евгений Александрович | председатель местной общественной палаты |

Приложение 2

к постановлению администрации посёлка

от 02.05.2023года № 17-п

План мероприятий

по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству и озеленению территории посёлка Краснокаменск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| Организационные мероприятия | | | |
| 1. | Проведение совещания с руководителями учреждений и предприятий посёлка независимо от форм собственности по вопросам подготовки и проведения мероприятий по благоустройству и озеленению, оформление территорий к празднованию дня Победы | 20.04.2023 | Горбов В.Б. |
| 2. | Проведение единых санитарных дней по уборке улиц, газонов, внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, территорий промышленных предприятий и учреждений, независимо от форм собственности. | 25.04.2023  12.09.2023 | Горбов В.Б. |
| 3. | Организация работы по информированию населения о проведении мероприятий по благоустройству и озеленению на территории посёлка | до 20.04.2023 | Тимошенко К.В. |
| 4. | Обеспечение участия жителей посёлка в проведении санитарной очистки дворовых и придомовых территорий, организация вывоза мусора | 25.04.2023 | Горбов В.Б. |
| 5. | Рекомендовать выделить и закрепить транспорт за бюджетными организациями для организованного вывоза мусора | 25.04.2023  12.09.2023 | МУП «Минусинское хозяйство» (по согласованию) |
| Мероприятия по благоустройству | | | |
| 6. | Рекомендовать проведение обрезки деревьев, высадки саженцев, очистки территорий школьных, дошкольных учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности | в течение всего периода | Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности  (по согласованию) |
| 7. | Организация работы по приведению в надлежащее состояние памятника | до 07.05.2023 | Тимошенко К.В. |
| 8. | Рекомендовать приведение торговых предприятий, павильонов в надлежащий эстетичный вид, устройство контейнеров, урн по сбору мелкого мусора | до 01.06.2023 | Руководители торговых предприятий  (по согласованию) |
| 9. | Проведение ревизии состояния дорожных ограждений, знаков, указателей, остановок | до 01.06.2023 | Дорожкина К.М. |
| 10. | Рекомендовать осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм на придомовых территориях | в течение всего периода | Каланчев А.Н.  (по согласованию) |
| 11. | Рекомендовать приведение административных зданий, территорий бюджетных организаций в надлежащий эстетичный вид | до 01.06.2023 | Руководители бюджетных организаций  (по согласованию) |
| 12. | Организация работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения | в течение всего периода | Дорожкина К.М. |
| 13. | Подведение итогов работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству и озеленению | ежемесячно | Дорожкина К.М. |
| Мероприятия по озеленению | | | |
| 14. | Рекомендовать снос аварийных и сухостойных деревьев на придомовых территориях, территории поселения | в течение всего периода | Каланчев А.Н.  (по согласованию) |
| 15. | Рекомендовать посадку деревьев, кустарников, цветов на подведомственных территориях | весна, осень | Руководители предприятий, учреждений |

Приложение 3

к постановлению администрации посёлка

от 02.05.2023 года № 17-п

ПЕРЕЧЕНЬ

закрепленных территорий за предприятиями, организациями и учреждениями по благоустройству поселка Краснокаменск

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Закрепленная территория | Ответственный |
| 1. | Прилегающая территория к дому № 1микрорайона Южный | Жители дома №1 микрорайон Южный |
| 2. | Автобусная остановка микрорайона Южный в r 10 м, дорога от остановки микрорайона Южный до пересечения с главной дорогой | Собственники жилых помещений микрорайон «Южный» |
| 3. | Прилегающая территория к автозаправке | ООО «Рус-Петроль» директор Сулейманов Александр Сакит оглы |
| 4. | Дорога ул. Центральная от въезда в посёлок до д.20, русло реки Канзыба | МП «Краснокаменское коммунальное хозяйство» Дергунов М.М. |
| 5. | Территория Fe | ООО «Известком» директора Григорьев В. В. |
| 6. | Стадион посёлка | МБОУ ДО Центр СТЭК, директор Михалев Е.В. |
| 7. | Прилегающая территория к домам №№ 1, 4 до стадиона | И/п Попов А.А.,  И/п Еговцева Л.И. |
| 8. | Прилегающая территория к домам №№ 2, 3 | ООО «Маргоз», директор Дутченко В.В., ООО «Березка», директор Мефоденко О.В., ИП Попов А.А, ИП Трофименко Л.В., ИП Ермаков В.Г., |
| 9. | Прилегающая территория к дому № 15, сквер, фонтан, автобусная остановка | И/п Шлюндт,  И/п Швецова О.Г. |
| 10. | Прилегающая территория к домам №№ 9,10, 12 до главной дороги | И/п Еговцева Л.И., , И/п Гриценко А.Л., И/п Черникова Т.П., ИП Вопилова О.В. |
| 11. | Мост с ул. Центральная, до ул. Строительной, территория гаражей, русло р. Канзыба (уборка мусора вдоль ручья) | И/п Зинкин, И/п Захарова, И/п Акулинин, И/п Жильцов |
| 12. | Прилегающая территория к административному зданию поселка, парк Семейный отдых | Администрация поселка, связь, сбербанк, почта России, парикмахерская |
| 13. | Прилегающая территория к Краснокаменской больнице | МБУЗ Краснокаменская городская больница, заведующая больницей Капустянова Е.А. |
| 14. | Прилегающая территория к д/с, сквер, дорожка между д.10 и 4 | Заведующая МБДОУ Краснокаменским детским садом № 5 «Капелька»,  Шепелева Г.А. |
| 15. | Прилегающая территория к Краснокаменской СОШ № 4, сквер за школой | МБОУ Краснокаменская СОШ № 4,  директор Каминская И.В. |
| 16. | Прилегающая территория к ДК до пруда «Зеркальный» | МБУК ДК «КрУИЗ» посёлка Краснокаменск, заведующая Григорьева Т.В. |
| 17. | Гидротехническое сооружение – дамба, пляж | МБУК ДК «КрУИЗ» посёлка Краснокаменск, заведующая Григорьева Т.В. |
| 18. | Площадь у центральной автобусной остановки, родник, овраг за контейнерами (Трофименко Л.В.) | И/п Трофименко Л.В. |
| 19. | Прилегающая территория к магазину «Светлана» в r 10 м | И/п Иожица С.Н. |
| 20. | Прилегающая территория к ПЧ на расстоянии 50 м по периметру, остановочные павильоны (промывка водой) | Начальник ПЧ-232 Дрючков В.Н. |
| 21. | Прилегающая территория к туристической базе «Белая Корона» по ул. Маяковского | И/п Коротков С.М. |
| 22. | Прилегающая территория  к шиномонтажке  по ул. Пушкина в r 20 м | И/п Прищепа, И/п Данилейко |
| 23. | Прилегающая территория  к гаражам по ул. Пушкина в r 20 м | ООО «Маргоз», директор Дутченко В.В., И/п Казанцев С.Ю., И/п Бондарев Н.Л. |
| 24. | Техническая дорога от ОАО «Краснокаменский рудник», дорога до пункта временного накопления близь отвал Карьера «Восточный» | И/п Шишкин А.Ю., И/п Жильцов О.Е., ООО «Виктория», ООО «Регион 24» |
| 25. | Песчанка (несанкционированная свалка), дорога до котельной с канавами | МП «Краснокаменское коммунальное хозяйство» Дергунов М.М. |
| 26. | п. Пионерск, дорога на кладбище, территория кладбища | ООО «Известком», директор Григорьев В.В. |
| 27. | Прилегающая территория к трансформаторным подстанциям на территории поселка | Краснокаменский участок ООО «Крассети», начальник Быков С.Г. |
| 28. | Магазин «Уют» (r 50 м) | И/п Еговцева Л.И. |
| 29. | Магазин «777», (r 50 м) | И/п Штеле |
| 30. | Дорога от моста ч/з р. Канзыба до п. Пионерск | И/п Гущина |